**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАПАДНОДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 г. пос. Велеса № 50-а

 **Об утверждении технического задания на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области 2020-2024 г.г.**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования Западнодвинское сельское поселение Западнодвинского района Тверской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области 2020-2024 г.г. (Приложение 1).

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Западнодвинского сельского поселения и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением возложить на главу сельского поселения.

Глава сельского поселения Н.А. Боркова

Приложение 1

 к Постановлению Администрации

Западнодвинского сельского поселения от 01.10.2019 №50-а

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области 2020-2024 г.г.**

**1.  Общие положения**

Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2020-2024 годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий), разработано на основании:

-  Земельного кодекса Российской Федерации;

-  Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»;

-  Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от [10.10.](https://pandia.ru/text/category/10_oktyabrya/) 2007 года «Об утверждении [методических рекомендаций](https://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/) по подготовке технических заданий по разработке [инвестиционных программ](https://pandia.ru/text/category/investitcionnie_programmi/) организаций коммунального комплекса»;

-  Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

**2.  Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий**

2.1.  Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2020-2024 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2.  Задачи разработки плана мероприятий:

-  Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

-  Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) [объектов капитального строительства](https://pandia.ru/text/category/obtzekti_kapitalmznogo_stroitelmzstva/) к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

-  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3.  Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

**3.  Целевые индикаторы и показатели**

Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего [государственному стандарту](https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/), по следующим показателям:

-  по железу не более 0,3 мг\дм3

-  по марганцу не более 0,1 мг\дм3

-  по мутности не более 1,5 мг\дм3

-  снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %.

**4.  Срок разработки плана мероприятий**

Срок разработки плана мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

**5.  Разработчик плана мероприятий**

Разработчик плана мероприятий – Администрация Западнодвинского сельского поселения.

**6.  Требования к инвестиционной программе**

**6.1.** Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

**6.2.** Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

 Согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный [санитарно-эпидемиологический надзор](https://pandia.ru/text/category/sanitarno_yepidemiologicheskij_nadzor/) – территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве, в срок до  [20](https://pandia.ru/text/category/1_iyulya/) ноября 2019 года.

 План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

**6.3.** Определить объем финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

 Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

 Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

-  проектно-изыскательские работы;

-  приобретение материалов и оборудования;

-  [строительно-монтажные работы](https://pandia.ru/text/category/stroitelmznie_raboti/);

-  работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-  пусконаладочные работы;

-  проведение регистрации объектов.

**6.4.** Определить [источники финансирования](https://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/) мероприятий.

Источниками финансирования могут быть:

-  средства бюджета Западнодвинского сельского поселения;

-  финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных [целевых программ](https://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/).

**6.5.** Обеспечить согласованность разрабатываемого плана мероприятий в рамках различных существующих программ (в том числе Схемы водоснабжения и водоотведения Западнодвинского сельского поселения).

**6.6.** Координацию работ по реализации плана мероприятий осуществляет Администрация Западнодвинского сельского поселения.

**7.  Содержание плана мероприятий**

**7.1.** План мероприятий должен состоять из описательной и табличной частей.

**7.2.** План мероприятий должен содержать:

-  объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;

-  сроки реализации мероприятий плана мероприятий;

-  контроль за выполнением плана мероприятий.

**8.  Срок реализации плана мероприятий**

Срок реализации плана мероприятий – 1 января 2020 г. – [31 декабря](https://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/) 2024 г..

**9.  Порядок внесения изменений в техническое задание**

**9.1.** Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Западнодвинского сельского поселения.

**9.2.** Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

-  принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

-  внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов.

**9.3.** Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.