**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАПАДНОДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019 г. пос. Велеса № 61

**Об утверждении плана мероприятий** **по приведению качества питьевой воды**   
**в соответствие с установленными требованиями в Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области** **на 2020 – 2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой», руководствуясь Уставом муниципального образования Западнодвинское сельское поселение Западнодвинского района Тверской области, в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения, администрация Западнодвинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области (Приложение 1).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Западнодвинского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением возложить на главу сельского поселения.

Глава Западнодвинского сельского поселения Н.А. Боркова

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Западнодвинского сельского поселения от 11.11.2019 № 61

СОГЛАСОВАНО

Начальник территориального отдела

Управления Федеральной службы

По надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Якушева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Западнодвинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Боркова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской областина на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятия | период проведения, годы | финансирование (тыс. руб.) | | | | ответственный |
| всего | 2020 г | 2021 г | 2022-25 г. |  |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течение всего периода |  |  |  |  | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 2 | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода |  |  |  |  | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 3 | Оборудование приборами учета расхода воды из артезианских скважин | 2019 год | 100 | 0 | 0 | 100 | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 4 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | ежегодно | 320 | 40 | 40 | 240 | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 5 | Контроль фактического потребления холодной воды абонентами | постоянно |  |  |  |  | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 6 | Установка приборов учёта воды | постоянно | 100 | 0 | 0 | 100 | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 7 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения | при поступлении заявлений |  |  |  |  | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 8 | Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Западнодвинское сельское поселение на период до 2030 года | 2020 год | 32 | 32 |  |  | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 9 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  |  |  | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 10 | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения | ежегодно | 500 | 100 | 100 | 300 | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 11 | Капитальный ремонт и строительство новых объектов водоснабжения | в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Западнодвинского с/п | 2200 | 1500 | 700 | 0 | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 12 | Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждения зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН | постоянно | 340 | 110 | 110 | 120 | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 13 | Проводить вырубку кустарников и скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артскважин | 2-3 квартал ежегодно | 35 | 7 | 7 | 21 | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 14 | Промывка резервуаров чистой воды водозаборов. | ежегодно | 150 | 30 | 30 | 90 | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
| 15 | Ремонт, очистка общественных колодцев | ежегодно | 25 | 5 | 5 | 15 | Администрация Западнодвинского сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 3802 | 1824 | 992 | 986 |  |